附件1：阳新县永兴小学综合楼教学楼及附属工程监理项目采购需求

一、项目概况与招标范围：

阳新县永兴小学，前期曾暂命名：第四小学、宏维小学、实验小学城东校区。由阳新县发展与改革局于二〇一八年十一月二十二日批准建设，位于综合大道与杨家湾路交叉路口西南侧，用地面积43.1亩（含代征绿地和代征道路面积），规划净用地面积22575㎡，包括综合楼教学楼工程、附属工程。

2.1项目实施地点：阳新县城东新区综合大道与杨家湾路交叉路口西南侧。

2.2施工监理预算：阳新县永兴小学教学楼综合楼及配套附属工程，总建筑面积18640.44㎡，投资总额约3771万元。按照国家相关标准，项目施工监理预算总额为45万元。

2.3 监理服务期：从工程开工至工程竣工综合验收合格为止。

2.4 项目需求：全过程监理。

2.5招标范围：从施工到交付使用全过程的监理，监理人按建设工程监理规范GB/T50309-2013DE 要求对承包人的施工图设计质量、施工质量、进度、造价、及安全文明施工、环境保护等进行全过程控制，配合委托人在工程保修阶段完成合同约定的工作。

2.7质量标准：合格。

二、技术要求

1、监理服务技术标准与规范

本工程的监理服务过程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和相关规定。

2、技术要求

（1）投标人对招标项目的理解和总体设计思路要阐述清楚；

（2）投标人对招标项目工程服务的特点、关键技术问题的认识要有对策措施；

（3）投标人对服务工作量及计划安排要有详细说明，并对工程的质量、进度等方面提供保证措施；

（4）投标人对后续服务要有具体安排及保证措施。

三、商务要求

1、监理工期：18个月（监理服务期均仅供参考，监理合同实施过程中，监理服务期的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段等均可能缩短或延长）。

- 报价要求：不得超过预算价。最终报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商应根据服务要求进行报价。

（报价包括完成规定范围和期限内的所有工作费用。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价）

- 付款方式：双方协商。

附件2：阳新县永兴小学综合楼教学楼及附属工程监理项目

评审办法及评分标准（综合评分法）

| 项目 |  | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分10分 |  | 10 | 以所有符合性审查合格的供应商最终报价中最低的报价为评审基准价，其价格分为10分。（项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。） 其他供应商的报价得分按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/磋商报价）×10分。计算时保留两位小数。 为保证服务质量，投标报价低于采购预算85%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |
| 技术部分60分 | 监理大纲和措施方案 (56) | 8 | 投资控制方案：重点评定对工程造价控制在招标文件给定的指标范围内所采取的措施： a.投资控制方案合理可行得2分，基本可行得1分，不可行得0分； b.对招标文件给定的造价指标有控制系统流程图且详细清晰的得3分，基本具备得1分，不具备得0分； c.对实现招标文件给定的造价指标有具体措施且明确清晰的得3分，基本具备得1分，不具备得0分。 |
|  |  | 12 | 进度控制方案，用网络计划技术对合同工期的动态控制程序： a.进度控制方案合理可行的得4分，基本可行得2分，不可行得0分； b.有工程总体进度计划横道图且详细清晰的得2分，基本具备得1分，不具备得0分； c.有工程项目施工总进度计划网络图且详细清晰的得2分，基本具备得1分，不具备得0分； d.保证工期的具体措施详细明确得4分，基本可行得2分，不具备得0分。 |
|  |  | 12 | 质量控制方案，对质量目标的分解描述水平及具体的质量控制组织技术、经济合同措施的分析比较： a.质量控制方案目标明确合理可行得4分，方案基本可行得2分，不可行得0分； b.施工事前中后质量措施合理可行详细明确的得4分，措施基本合理得2分，不合理不明确得0分； c.各项工程验收方法和工作流程合理可行得4，基本可行得2分，不合理不可行得0分。 |
|  |  | 2 | 安全监理方案：有安全监理方案的得2分，无不得分。 |
|  |  | 5 | 合同管理方案，对合同争议调节与索赔程序的处理方法： 合同管理方案合理，措施具体完善，有合同争议调节与索赔程序处理方法的得55分，基本可行得3分，措施不具体不可行得0分。 |
|  |  | 5 | 信息管理方案 a.信息管理方案完备合理得3分，基本合理得1分，不合理得0分； b.有该工程信息反馈处理流程图且详细清晰的得2分，基本具备得1分，不详细不清晰得0分。 |
|  |  | 8 | 监理工作资料归档方案 a.监理工作资料归档方案完善合理得4分，基本合理得2分，不完善不合理得0分； b.监理归档资料主要编目及流转方式完善合理得4分，基本合理得2分，不完善不合理得0分。 |
|  |  | 4 | 比较各投标人对本工程重点、难点理解和分析并提出合理化建议的，完善合理得4分，基本合理得2，不完善不合理得0分。 |
|  | 拟投入检测设备、仪器 情况（4） | 4 | 根据投标人提供拟投入本项目检测设备、仪器情况，完善合理得4分。基本可行得2分，不完善不可行得0分。 |
| 商务部分 30 | 监理人员配备 | 12 | 1、项目总监： 总监理工程师每提供一个近五年（投标截止往前推五年）的类似监理项目的业绩得3分，最多得6分（提供中标通知书或监理合同） 2、拟投入本工程的监理的人员配备： 配备2名注册专业为房屋建筑工程专业的注册监理工程师1名得3分，最高6分。 |
|  | 企业经营业绩 | 6 | 每提供一个近五年（投标截止往前推五年）的类似项目监理业绩得2分，最多得6分（提供中标通知书或监理合同） |
|  | 本地化 服务 | 4 | 提供完善的本地化服务，在本地有办公场所（提供相关证明），售后服务机构提供完善的联系方式等得4分，否则不得分。 |
|  | 服务承诺 | 4 | 售后服务承诺以及其他实质性承诺条款完善合理得4分，基本合理得2分，无不得分。 |
|  | 磋商响应文件的完整性 | 4 | 根据供应商响应文件编制水平及内容完整性（编制水平差的表现包括但不限于：编排杂乱无序、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等）合理可行的得4分；编制基本完整，基本可行2分，编制不合理、不完整的得0分。 |
| 总 分 |  | 100分 |  |

备注：

1.以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

2.商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分及最后报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

附件3：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7. 特定条件：7-1、供应商应具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程专业监理丙级及以上资质； 7-2、供应商拟派项目总监理工程师必须具有国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为房屋建筑工程，且证书上记载的工作单位为该投标单位；须提供近三个月在本单位缴纳的社保发票及相关证明材料。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。