附件1

阳新县政府采购项目

采购需求文件

项目名称：阳新县三溪镇卫生院发热门诊建设项目

采购单位：阳新县三溪镇卫生院

联 系 人：尹传美

联系信息：18995799996

地址：阳新县三溪镇三溪街

采购预算：212.615267万元（阳财采计备〔2020〕B174 号）

## 

## 采购项目技术规格、参数及要求

1.采购内容：阳新县三溪镇卫生院发热门诊建设项目

2、工期：90日历天；以建设单位开工令为准。

3、施工地点：阳新县三溪镇。

4、采购预算：212.615267万元，超过预算作无效投标处理。

5、质量目标：达到国家规定的验收合格标准。

6、付款方式：以双方协商为准。

7、工程量清单见附件。



**附件2**

**评审办法及评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | 条款内容 | **编列内容** |
| 1 | | 分值构成  (总分100分) | 技术部分： 60 分 商务综合部分10分  商务报价部分： 30 分 |
|  | |  |  |
| **条款号** | | 评分因素 | **评分标准** |
| 1 | 技术部份(60分） | 工程概况（3分） | 描述准确、清晰3分；描述基本准确1分；否则不得分。 |
| 施工部署（4分） | 科学、合理、针对性强4分；合理、基本可行2分；否则不得分。 |
| 施工重点难点分析（10分） | 针对本项目制定的施工重点难点分析报告非常详细，思路清晰，完全符合项目实际情况的得8-10分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告基本详细，符合项目实际情况的得5-7分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告简单描述，勉强符合项目实际情况的得0-4分。 |
| 施工方案与技术措施（10分） | 施工方案与技术措施切实可行，分部分项工程的主要施工方法先进科学，合理，完全满足施工质量和要求且内容很详细的得8-10分，施工方案满足本项目要求，施工技术措施符合本项目场地条件和工程特点要求的得5-7分；施工方案基本可行，施工措施制定不详细的得0-4分。，未提供者不得分 |
| 确保工程质量的措施（8分） | 质量管理体系与各道手续有质量保证措施的得8分，内容不全的得4分，若此条缺项不得分 |
| 安全、文明管理体系与措施（5分） | 施工安全、文明措施计划内容完整，合理，针对性强得5分；，内容不完备的，欠合理，可行性差的得2分；若此条缺项不得分 |
| 施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染（5分） | 有施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染措施计划科学先进并合理可行的得5分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施合理的得3分，基本合理的得1分，若此条缺项不得分 |
| 工程进度计划与措施（6分） | 施工总进度计划及保证措施内容完备，合理，针对性强得6分；内容不完备的，欠合理，可行性差的得3分，若此条缺项不得分 |
| 施工准备与资源配备计划（6分） | 资金使用和主要材料用量的计算说明详细完善、思路清晰，劳动力与施工机械设备安排计划科学合理的得6分；资金使用和主要材料的计算说明基本详细，劳动力与施工机械设备安排计划合理的得3分；资金使用和主要材料用量的计算说明简单描述，劳动力与施工机械设备安排计划基本合理的得1分。若此条缺项不得分。 |
| 质量服务承诺（3分） | 供应商有保证工程质量的承诺且有具体的经济处罚措施的的得3分，没有得0分。（提供承诺书原件并加盖公章） |
| 2 | 商务综合部份（10分） | 企业业绩（2分） | 供应商近3年（以合同签订时间为准）承接过类似业绩，每项得1分，最高得2分；（须提供项目的中标通知书和施工合同的真彩扫描打印件并加盖公章） |
| 财务状况（2分） | 企业具有金融机构出具的资信等级AAA级的得2分，具有金融机构出具的资信等级AA级的得1分，其他情况得0分  （需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件并加盖公章） |
| 管理体系认证（3分） | 同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS118001职业健康安全管理体系认证且开标之日在有效期内的得3分，每缺一项扣1分。（需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件并加盖公章） |
| 新冠肺炎疫情防控表彰（ 3分） | （1）投标人单位在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰的，得2分，否则得0分（附投标人单位获得的表彰的证明文件）。（2）投标人单位中的主要人员在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰的，得1分，否则得0分。(以相关表彰文件或表彰证书、与投标人单位签订的劳动合同和由社会保险机构出具的近一个月的在投标人单位的社保证明）。 |
| 3 | 商务报价部份（30分） | 投标总价（30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  　　磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100  　　项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |

**备注：**

**1.以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。**

**2.商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。**

**附件3**

供应商报名表

项目名称： 项目编号:

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 （办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6. 未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp. gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| 7.特定条件：1.供应商应是国内注册的独立企业法人；供应商应具有建设行政主管部门核发的**建筑工程施工总承包叁级及以上资质**，安全生产许可证在有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备**建筑专业贰级及以上**注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、质量员、安全员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有**建筑**相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格，提供所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明及有效的劳动合同。  2.本次招标 不接受 联合体投标。  3.所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。 |
| **供应商意见** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。** |

**注意事项：**

**1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。**

**2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。**

**3.须在邮件（附件文件名应为公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件**）。