阳新县县级政府采购

竞争性谈判文件

采购编号：131- 2020CG- 133

采购单位：阳新县公路养护服务中心

采购名称：阳新县县道石东线杨村桥危桥改造工程变更设计(二次）

采购内容：阳新县县道石东线杨村桥危桥改造工程变更设计施工

湖北路达胜工程技术咨询有限公司

二〇二〇年九月

目  录

目  录	1

第一章  谈判公告	1

第二章 谈判须知	4

谈判供应商须知前附表	4

谈判供应商须知	6

第三章 采购需求	10

一、采购项目技术规格、参数及要求	10

二、谈判内容及要点	10

合同草案条款	12

一、项目概况	12

二、工期	12

三、合同价格及支付方式	12

五、质量要求	12

六、工程保修	12

七、违约责任	13

八、其他	13

第四章 谈判响应文件格式	14

价格部分：	15

一、谈判报价表	15

二、预算书	16

商务技术部分：	17

一、谈判书	17

二、资格证明文件	18

三、法定代表人授权书	19

四、投标承诺函	20

五、施工方案	21

六、项目人员的组成	22

七、项目需求要求谈判供应商提供的其他文件	23

、

第一章 谈判邀请函

（受邀请供应商名称）：

谈判小组确定你公司为阳新县县道石东线杨村桥危桥改造工程变更设计(二次）（阳财采计备[2020] B114号）谈判供应商，现邀请你公司参加竞争性谈判。

一、项目编号：131- 2020CG-133

二、项目名称：阳新县县道石东线杨村桥危桥改造工程变更设计(二次）

三、建设规模：阳新县县道石东线杨村桥危桥改造工程变更设计施工，详见工程量清单及图纸；

四、采购预算：最高限价为91.1961万元；本招标项目的计划工期：180日历天 。

五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接收联合体投标。

（四）特定条件：

1、谈判供应商应是国内注册的独立企业法人，具有公路工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证在有效期内，且具有交通运输部颁发的企业安全生产标准化达标三级及以上等级证书；近三年至少独立完成过1项类似业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。申请人拟派项目经理应具有有效的公路工程专业贰级及以上注册建造师资格证书，同时具有《安全生产考核合格证书》B证；项目总工程师具有公路工程专业相关中级及以上职称，且至少有1项类似业绩。拟投入的施工员、质量员（质检员）、资料员及材料员必须持有岗位培训考核合格证书，安全员必须持有有效的安全生产考核合格证书（C证）（有效期内），且项目经理、项目总工程师无在建项目。近三年财务审计报告且有盈利或成立未满一年的企业提供银行出具的资信证明。

- 六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

- 七、竞争性谈判文件的获得

（一）领取时间：2020年9月17日起至9月22日17时30分止（工作时间）。

（二）领取方式：采购代理公司按谈判小组征集并确定好的供应商发送电子邮件通知其合格，并邀请其前往采购代理公司领取纸质采购文件。本采购文件300元/套。

八、递交竞争性谈判响应文件截止时间和谈判时间

递交谈判响应文件截止时间：2020年9月25日10时00分整（9时30分开始接受谈判响应文件）。

递交谈判响应文件截止时间即为谈判时间，逾期送达的谈判响应文件概不接受。

九、谈判响应文件送达地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新大道熊家垴安置小区东侧）

届时请参加谈判的授权代表携带有效二代身份证、法人身份证明书或法人授权委托书（原件）出席谈判会并参加谈判，否则谈判小组将拒绝供应商参加谈判。

- 十、联系方式

招标代理机构：湖北路达胜工程技术咨询有限公司

联 系 人：徐工

联系电话：17771177479

电子邮箱：654701265 @qq.com

联系地址：阳新县兴国镇熊家垴安置小区1栋1单元1503

招 标 人：阳新县公路养护服务中心

联 系 人：谢先生

联系电话：15335880777

联系地址：阳新县兴国镇东岳路166号

湖北路达胜工程技术咨询有限公司

- 2020年9月17日

- 第二章 谈判须知

谈判供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 阳新县县道石东线杨村桥危桥改造工程变更设计(二次） |
| 2 | 建设地点 | 阳新县 |
| 3 | 建设规模 | 阳新县县道石东线杨村桥危桥改造工程变更设计(二次）施工，详见工程量清单及图纸 |
| 4 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 5 | 质量标准 | 工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 6 | 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的建设工程。 （详见谈判文件及工程量清单）； |
| 7 | 工期要求 | 180日历天 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 谈判供应商资质等级要求 项目经理资格要求 项目技术负责人及五大员要求 | 详见谈判公告 |
| 10 | 工程报价方式 | 采用工程量清单计价（综合单价） |
| 11 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标保证金 | / |
| 13 | 踏勘现场 | 不集中组织，各谈判供应商自行踏勘 |
| 14 | 安全生产管理目标 | 安全合格施工现场 |
|  | 文明施工管理目标 | 文明施工优良工地 |
| 15 | 谈判响应文件份数 | 文本一式三份，一份正本，二份副本 |
| 16 | 装订要求 | 谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”合订为一本。即：正本一份，副本二份。正本与副本应使用A4纸幅按谈判文件规定的内容和格式填写；要求采用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按本谈判文件的要求加盖公章和法定代表人或委托代理人签字；不得采用活页。 |
| 17 | 谈判响应文件的密封和标记 | 供应商应将谈判响应文件合并包装。分别在内层包装上写明“（项目名称）谈判响应文件”字样，然后合封在一个外层包装内。 |
| 18 | 封套上写明 | 招标人：阳新县公路养护服务中心 项目名称：阳新县县道石东线杨村桥危桥改造工程变更设计(二次）在 2020年9月25日10时00分前不得开启 |
| 19 | 谈判响应文件提交地点及截止时间 | 截止时间：2020年9月25日10时00分整 收件人：湖北路达胜工程技术咨询有限公司 地 点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新大道熊家垴安置小区东侧） |
| 20 | 开标 | 时 间：2020年9月25日10时00分整 委托人携带有效二代身份证、法人身份证明书或法人授权委托书（原件）参加谈判 地 点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新大道熊家垴安置小区东侧） |
| 21 | 定标原则 | 根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 22 | 招标代理服务费及其他相关费用 | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费、场地服务费由中标人支付。中标人在领取中标通知书时向代理公司、阳新县公共资源交易中心缴纳招标代理服务费及场地服务费。招标代理服务费收费标准参照： 金额（万元） 标费率 招标类型; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100-500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500-1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. |
| 23 | 最高限价 | 本工程最高限价为91.1961万元，超过最高限价为废标。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：阳新县公路养护服务中心。

2.2“政府采购代理机构”是指：湖北路达胜工程技术咨询有限公司。

“监管机构”是指：阳新县公共资源交易监督管理局

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.供应商的应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，谈判小组将拒绝其参加谈判。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

3.1具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

2）财务状况报告，依法缴纳税收的相关材料；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.2未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

3.3特定条件：见招标公告；

3.4本文件第一章第五条除上述以外的条款。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和湖北路达胜工程技术咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与湖北路达胜工程技术咨询有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）谈判报价表；

2）预算书（含工程项目所有人工、材料的单价、总价，完成项目所必须的所有费用）；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

- 谈判书；

- 供应商资格证明文件等，证明谈判供应商是合格的，成交后有能力履行合同；

- 施工组织计划（施工方案、人员计划安排、质量保证措施、工期、安全文明生产保证措施等）；

- 主要项目人员（所有人员应提供相应的证明文件、资格证书等）；

- 项目需求要求谈判供应商提供的其他文件。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2本次招标代理服务费由中标单位接收中标通知书时支付。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”不单独封装，合订为一本；即：正本一份，副本二份。每份文件要注明“正本”和“副本”字样，谈判响应文件的副本与正本不符，以正本为准。谈判响应文件的正本和所有副本应单独密封，然后合封在一个外层包装内。

8.2竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目名称；

2）谈判供应商名称。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于“第一章 谈判公告”中规定的时间前递交到阳新县公共资源交易中心一楼开标大厅（阳新大道熊家垴安置小区东侧）。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，湖北路达胜工程技术咨询有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

11.1资格性评审

（一）谈判小组验证各供应商法人（负责人）或委托授权人的身份。供应商法人（负责人）或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判。

（二）谈判小组根据谈判文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，资格性评审不符合谈判文件要求的响应文件按无效文件处理，不进入谈判，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3条。

11.2第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

11.3谈判文件修正

⑴、第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵、代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

⑶、响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

11.4第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

11.5最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。（注：谈判小组有权否决明显低于市场成本价的投标报价。评标委员会比较各谈判供应商的投标总报价和分项报价，如发现谈判供应商的报价明显低于其他投标报价，谈判供应商应作出书面说明并提供相关证明材料。谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该谈判供应商以低于成本价投标，其投标作废标处理。）

11.6响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

六、确定成交供应商办法

12.1 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

12.2谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

12.3根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交，谈判小组必须在评审报告上出具书面的、详细的、正当的、充足的理由。

七、签订合同

13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订施工合同。

八、适用法律

14.谈判供应商的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及相关规定。

- 第三章 采购需求

一、采购项目技术规格、参数及要求

1、采购内容：阳新县县道石东线杨村桥危桥改造工程变更设计(二次）；

2、工期：180日历天；

3、交货地点：项目施工地点；

4、工程量清单及图纸详见附件。

二、谈判内容及要点

本工程最高限价为,最高限价为91.1961万元，超过最高限价为废标。

1、对谈判供应商的资质、谈判响应文件的内容进行核实。

要点：要求谈判供应商对其资质、谈判响应文件的内容进行确认，保证其满足采购需求。

2、对谈判响应文件所投工程项目的技术方案和施工方案进行核实。

要点：对谈判供应商所投技术方案进行评审，确认是否满足采购人项目需求及技术要求。

3、对工期进行核实。

要点：要求谈判供应商对工期和进度进行确认，不得更改，以保证满足采购人的时间要求。

4、 对谈判响应文件中的质量保证措施和相关承诺等进行核实。

要点：售后服务措施、质量保证措施是否齐全、完善，还可根据采购人的需要，提保

障措施。

以上要求应明确承诺，并为合同的一部分。

其他的须考虑的合同条款。

5、 对谈判响应文件所报价格的单价、总价和付款条件进行核实。

要点：

1）要求谈判供应商对付款条件进行确认，不得更改，以保证按付款条件付款。

2）要求谈判供应商对核实后的投标报价进行初步确认；确认投标报价内容包含所有的采购内容，要求对确定后的内容进行确认。

在投标报价的基础上，要求谈判供应商在规定的时间内，报出优惠的最后报价及有关承诺。

6、 时间及地点

1）谈判时间：2020年9月25日10时00分整；

2）谈判地点：阳新县公共资源交易中心二楼评标室

7、其他

1）本项目付款方式为：每月按签认合格工程量的90%支付工程进度款（其中工程进度款中的5%拨入农民工工资专用账户）；工程交工验收合格后一年内（以验收报告日期为准）付至结算总价的97%，缺陷责任期满付至结算总价的100%

合同草案条款

一、项目概况

  - 项目概况

1.项目名称：阳新县县道石东线杨村桥危桥改造工程变更设计(二次）

2.工程地点：阳新县

3.项目内容：详见工程量清单

二、工期

工期

工期：180日历天施工完毕。

开工日期：[签订合同时确定]。

竣工日期：[签订合同时确定]。

三、合同价格及支付方式

合同价格确定方式

通过竞争性谈判采购确定。

付款方式：每月按签认合格工程量的90%支付工程进度款（其中工程进度款中的5%拨入农民工工资专用账户）；工程交工验收合格后一年内（以验收报告日期为准）付至结算总价的97%，缺陷责任期满付至结算总价的100%

四、承包计价方式

  - 合同包干价

- 由工程项目各子项组成。已统一考虑人工、材料、措施费、安全文明施工、管理、保险、税费、利润等一切费用。

五、质量要求

  - 质量要求

- 工程质量验收必须达到国家相关专业施工验收合格标准。

  - 质量标准：

- 合格工程。

六、工程保修

  - 保修期

- 工程保修按国家有关规定执行。（可参见《建设工程质量管理条例》的相应条款要求）。

七、违约责任

  - 乙方责任

- 成交人未按合同要求执行的，按合同的规定及乙方的承诺处罚。

八、其他

  - 项目现场

- 成交人的材料、设备订购须经采购人现场代表和总监审核、签字后方能签定相

应合同。应有项目部组成人员常驻措施及处罚方法。

  - 争议解决

- 本合同在履行过程中发生争议，双方应通过友好协商，解决本合同执行中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八天内仍不能解决，双方应将争端提请仲裁。（双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

- 本合同适用中华人民共和国法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 第四章 谈判响应文件格式

(谈判响应文件基本格式)

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购人名称：

（谈判供应商名称）

年    月    日

价格部分：

- 谈判报价表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 日历天 |  |
| 2 | 投标总价 | 万元 |  |
| 3 | 项目质量等级 | / |  |
| 4 | 工程质保期 | / |  |
| 5 | 达不到质量目标赔偿金额 | 万元 |  |
| 6 | 项目经理专业、级别 | / | 姓名、等级 |

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日      期：

二、预算书

- 谈判供应商应根据采购人提供的技术需求和谈判文件的相关要求及现场勘察的实际情况，按照自行设计方案做出施工方案。

- 设计及施工内容应满足采购人的需求，报价包含完成工程项目的全部费用。

- 预算书应包括：

- 已标价的工程量清单；

- 投标报价需要的其他资料；

- 谈判供应商认为需提供的资料。

商务技术部分：

一、谈判书

(政府采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件和商务技术文件正本一份和副本二份。

1. 谈判报价表；

2. 预算书；

3. 资格证明文件；

4. 施工组织计划；

5. 主要项目人员；

6. 项目需求要求谈判供应商提供的其他文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：                           帐号/行号：

二、资格证明文件

- 供应商的工商营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或新三证合一）（复印件）；

- 供应商近三年财务审计报告且有盈利或成立未满一年的企业提供银行出具的资信证明，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件；

- 供应商的安全生产许可证副本（复印件）；

- 供应商的资质证书副本（复印件）；

- 企业安全生产标准化达标三级及以上等级证书（复印件）；

- 供应商的法定代表人授权书（格式后附）；

- 供应商项目经理、项目总工、五大员岗位证书及安全员安考证（复印件）；

- 近三年至少独立完成过1项类似业绩（复印件）；

- 供应商的相关违约承诺（如无在建声明、误期违约、质量目标违约，文明施工违约，同意合同的全部条款等）；

- 供应商的其他文件（谈判供应商认为对投标有利的其它证明文件）。

备注：供应商谈判响应文件中的资格审查文件必须包括以上内容。

三、法定代表人授权书

（政府采购代理机构）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴授权人身份证（复印件） 粘贴被授权人身份证（复印件）

四、投标承诺函

（招标人）：

（代理机构）：

在我公司投标响应的                   项目（项目编号：            ）谈判中，我单位委托代理人经过同谈判小组深入谈判后，在严格履行竞标谈判文件、谈判修正条款外，就如下问题做出慎重承诺：

- 若我方成交（中标），工程结算时，单价与最终谈判报价总价的下浮率一致。

- 我公司项目经理只承担本项目且无在建项目。

竞标单位：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月   日

五、施工方案

- 谈判供应商应说明各种施工方法及组织措施。

- 谈判供应商认为需提供的其他文件。

六、项目人员的组成

- 拟派出的项目经理或负责人简历表及业绩；

项目经理简历表

（工程项目名称）     工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |
| 在建和已完工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已完 | 工程质量 |

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日   期:

七、项目需求要求谈判供应商提供的其他文件